ООО «Ремстрой», ИНН 7701000000, г. Москва, +7 495 000-00-00
Генеральному директору ООО «Альфа-Офис» Иванову И. И.
КП-261028-1030 от 28.10.2026
Коммерческое предложение на ремонт офиса 120 м²
Иван Иванович, по итогам замера 24 октября подготовили расчёт ремонта офиса на Тверской, 5. Работы выполним за 21 рабочий день без остановки работы вашего отдела продаж: шумные работы идут с 19:00 до 08:00 и в выходные.
	Работы
	Объём
	Цена
	Сумма

	Демонтаж перегородок и напольного покрытия
	120 м²
	450 ₽
	54 000 ₽

	Выравнивание стен, покраска в 2 слоя
	310 м²
	890 ₽
	275 900 ₽

	Коммерческий линолеум с укладкой
	120 м²
	1 650 ₽
	198 000 ₽

	Электрика: 24 точки, 18 светильников
	комплект
	146 000 ₽
	146 000 ₽


Итого: 673 900 ₽, НДС не облагается (УСН)
Условия оплаты. Аванс 30 % до начала работ, 40 % после черновой отделки, 30 % после подписания акта.
Гарантия. 24 месяца на работы, фотоотчёт по каждому этапу в общем чате.
Срок действия предложения. Цены действуют до 15 ноября 2026 года.
Следующий шаг. Пришлём договор и график работ в день согласования. Удобно обсудить в четверг в 11:00?
Менеджер проекта Петрова Анна, +7 900 000-00-00, a.petrova@remstroy.ru
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