ООО «Ремстрой», ИНН 7701000000, г. Москва, +7 495 000-00-00

Генеральному директору ООО «Альфа-Офис» Иванову И. И.

КП-261028-1030 от 28.10.2026

Коммерческое предложение на ремонт офиса 120 м²

Иван Иванович, по итогам замера 24 октября подготовили расчёт ремонта офиса на Тверской, 5. Работы выполним за 21 рабочий день без остановки работы вашего отдела продаж: шумные работы идут с 19:00 до 08:00 и в выходные.

| Работы | Объём | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж перегородок и напольного покрытия | 120 м² | 450 ₽ | 54 000 ₽ |
| Выравнивание стен, покраска в 2 слоя | 310 м² | 890 ₽ | 275 900 ₽ |
| Коммерческий линолеум с укладкой | 120 м² | 1 650 ₽ | 198 000 ₽ |
| Электрика: 24 точки, 18 светильников | комплект | 146 000 ₽ | 146 000 ₽ |

Итого: 673 900 ₽, НДС не облагается (УСН)

Условия оплаты. Аванс 30 % до начала работ, 40 % после черновой отделки, 30 % после подписания акта.

Гарантия. 24 месяца на работы, фотоотчёт по каждому этапу в общем чате.

Срок действия предложения. Цены действуют до 15 ноября 2026 года.

Следующий шаг. Пришлём договор и график работ в день согласования. Удобно обсудить в четверг в 11:00?

Менеджер проекта Петрова Анна, +7 900 000-00-00, a.petrova@remstroy.ru

Образец: orbitax.ru/obrazcy/kommercheskoe-predlozhenie. Жёлтым выделены поля для замены. КП, счёт и договор из карточки сделки собираются в CRM Орбита Икс: orbitax.ru/dokumenty