ООО «Фабрика жалюзи», ИНН 6672000000, г. Екатеринбург, +7 343 000-00-04

Заместителю директора по АХЧ АО «БЦ Высота» Тимофееву Р. А.

ТКП-261028-1400 от 28.10.2026

Технико-коммерческое предложение на изготовление и монтаж рулонных штор для 4 этажа

Роман Алексеевич, в ответ на техническое задание от 20 октября предлагаем изготовить и смонтировать 38 рулонных штор с электроприводом для офисов 4 этажа. Ниже решение по каждому пункту ТЗ, сроки и цена.

| Требование ТЗ | Наше решение |
| --- | --- |
| Затемнение не менее 90 % | ткань blackout, затемнение 100 %, сертификат соответствия |
| Управление с пульта и по расписанию | электропривод 220 В, пульт на 15 каналов, таймер |
| Негорючая ткань для офисов | ткань группы горючести Г1, протокол испытаний прилагается |
| Монтаж без остановки работы офисов | монтаж в выходные, 2 дня, бригада 3 человека |

Цена: 1 140 000 ₽ за 38 изделий с монтажом, в том числе НДС 22 %

Сроки. Замер через 2 дня после подписания договора, производство 15 рабочих дней, монтаж 2 выходных дня.

Гарантия. 24 месяца на изделия и электропривод, 12 месяцев на монтаж. Выезд по гарантии в течение 3 рабочих дней.

Условия оплаты. Аванс 50 % после замера, 50 % после подписания акта монтажа.

Срок действия предложения. ТКП действует 30 календарных дней с даты выпуска.

Приложения. Спецификация по 38 изделиям с размерами, сертификат на ткань, протокол испытаний на горючесть, паспорт электропривода.

Руководитель проектов Белова Наталья, +7 900 000-00-04, n.belova@fabrika-zhalyuzi.ru

Образец: orbitax.ru/obrazcy/tkp. Жёлтым выделены поля для замены. КП, счёт и договор из карточки сделки собираются в CRM Орбита Икс: orbitax.ru/dokumenty